# Hipoteza: sugerowane poprawki do wersji public beta

Cel dokumentu: zamienić obecne demo/landing w publiczną betę, która może bezpiecznie zbierać zgłoszenia naukowców, recenzentów, wspierających i instytucji. Uruchamianie realnych płatności wymaga osobnej ścieżki prawnej i compliance.

| Status Do poprawy przed publikacją | Rekomendacja Public beta bez płatności najpierw | Zakres beta Lead capture + nabór projektów + nabór recenzentów | Ryzyko bez poprawek Utrata zaufania, niejasność prawna, słabe konwersje |
| --- | --- | --- | --- |

# 1. Executive summary

Werdykt: projekt nadaje się do public beta, ale tylko jako beta zgłoszeniowa, bez realnych zbiórek i płatności.

Największy blocker: zaufanie instytucjonalne jest obecnie obiecane, ale jeszcze nieudowodnione. Trzeba pokazać proces, osoby, dokumenty i odpowiedzialność.

Najpilniejsze poprawki: naprawić dokumenty prawne, domenę, placeholdery danych firmy, status demo, źródła statystyk oraz jasny zakres bety.

Największa szansa: pozycjonowanie jako społecznościowy fundusz mikrograntów z recenzją ekspercką, a nie zwykła zrzutka ani konkurencja dla NCN.

Założenie operacyjne: public beta oznacza: widoczna publicznie strona, działający formularz zapisu, formularz zgłoszenia projektu, formularz zgłoszenia recenzenta, opublikowane zasady recenzji, prawdziwe osoby odpowiedzialne za proces i brak przyjmowania wpłat do czasu zatwierdzenia pełnego regulaminu zbiórek.

# 2. P0 - blokery przed public beta

Te elementy powinny być zamknięte przed szerszym puszczeniem strony. Bez nich beta może wyglądać jak ambitny landing, ale nie jak wiarygodna infrastruktura zaufania.

| ID | Obszar | Poprawka | Kryterium akceptacji | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P0-01 | Prawo / RODO | Naprawić niespójność domeny: regulamin i polityka prywatności mówią o science.isy.sh, a projekt działa na hipoteza.isy.sh. | We wszystkich dokumentach i zgodach występuje jedna właściwa domena. Brak odniesień do science.isy.sh, chyba że jest świadomym aliasem opisanym w dokumentach. | Do zrobienia |
| P0-02 | Prawo / RODO | Uzupełnić dane administratora: NIP, REGON, adres, pełna nazwa operatora, adres do spraw danych. | Polityka prywatności nie zawiera placeholderów typu [do uzupełnienia]. Dane są zgodne z CEIDG/KRS i stopką strony. | Do zrobienia |
| P0-03 | Zakres bety | Dodać wyraźny komunikat: public beta nie prowadzi jeszcze zbiórek, nie przyjmuje płatności i nie obiecuje finansowania. | Komunikat jest widoczny w hero, przy demo projektach, w regulaminie i przy formularzach. | Do zrobienia |
| P0-04 | Copy / wiarygodność | Oznaczyć projekty demo bardziej jednoznacznie: nakładka DEMO, brak aktywnego przycisku wpłaty, jasny opis że kwoty i liczby wspierających są symulacją. | Użytkownik nie może uznać, że istnieją realni wspierający albo realnie zebrane środki. | Do zrobienia |
| P0-05 | Źródła danych | Zastąpić ilustracyjne liczby o grantach sprawdzalnymi źródłami albo usunąć je z pierwszej wersji publicznej. | Każda liczba ma przypis lub link do źródła. Gdy liczba jest ilustracyjna, nie wygląda jak fakt urzędowy. | Do zrobienia |
| P0-06 | Recenzja | Opublikować minimalny proces recenzji: kryteria, role, konflikt interesów, status decyzji, ścieżka odwoławcza. | Na stronie istnieje podstrona "Zasady recenzji" z tabelą kryteriów i wzorem decyzji. | Do zrobienia |
| P0-07 | Recenzenci | Pokazać minimum 3-5 realnych doradców/recenzentów albo jasno oznaczyć, że komitet jest w trakcie formowania. | Nie ma obietnicy "niezależny komitet" bez wskazania ludzi, kryteriów powołania albo statusu naboru. | Do zrobienia |
| P0-08 | Zgłoszenia projektów | Dodać formularz zgłoszenia projektu z kompletem pól: hipoteza, metoda, budżet, kamienie milowe, afiliacja, ORCID, ryzyka, dane końcowe. | Zgłoszenie pozwala ocenić projekt bez dodatkowego mailingu w pierwszej rundzie. | Do zrobienia |
| P0-09 | Open source | Jeżeli kod/reguły mają być open source, pokazać repozytorium i licencję. Jeżeli repo nie jest gotowe, zmienić copy na "będzie publikowane". | Brak nadmiernej obietnicy. Link do GitHuba/GitLaba lub neutralna deklaracja z datą publikacji. | Do zrobienia |
| P0-10 | Formularze / dane | Upewnić się, że leady nie zostają tylko w localStorage. Powinny trafiać do kontrolowanego backendu lub narzędzia mailingowego z logiem zgody. | Po zapisie operator ma email, rolę, timestamp, treść zgody, źródło i możliwość wypisu. Użytkownik widzi potwierdzenie. | Do zrobienia |
| P0-11 | Płatności | Nie eksponować Stripe/BLIK jako gotowej funkcji, jeśli płatności nie są aktywne. Opisać przyszły mechanizm neutralnie. | Użytkownik rozumie, że płatności są planem, nie aktualną usługą. | Do zrobienia |
| P0-12 | Regulamin | Dodać prostą definicję, czym jest beta: lista zainteresowanych, nabór projektów, nabór recenzentów, brak gwarancji dopuszczenia projektu. | Regulamin precyzyjnie odpowiada temu, co faktycznie robi serwis w public beta. | Do zrobienia |

# 3. P1 - poprawki zaufania i konwersji

| ID | Poprawka | Efekt |
| --- | --- | --- |
| P1-01 | Dodać podstronę "Jak oceniamy projekty" z prostą skalą 1-5: sens hipotezy, wykonalność, etyka, budżet, otwartość danych, kompetencje zespołu. | Zwiększa zaufanie i zmniejsza pytania przed pierwszym kontaktem. |
| P1-02 | Dodać publiczny szablon projektu w PDF/HTML: problem, hipoteza, metoda, budżet, harmonogram, kamienie milowe, dane i wynik. | Zwiększa zaufanie i zmniejsza pytania przed pierwszym kontaktem. |
| P1-03 | Dodać politykę tematów wykluczonych: pseudonauka, terapie medyczne bez komisji bioetycznej, eksperymenty na ludziach bez zgód, projekty polityczne, projekty naruszające prawo lub prywatność. | Zwiększa zaufanie i zmniejsza pytania przed pierwszym kontaktem. |
| P1-04 | Dodać sekcję "Czym jest uczciwa porażka". W nauce wynik negatywny może być wartościowy, jeśli metoda była wykonana poprawnie. | Zwiększa zaufanie i zmniejsza pytania przed pierwszym kontaktem. |
| P1-05 | Zastąpić ton antygrantowy tonem komplementarnym: Hipoteza nie walczy z grantami, tylko finansuje pilotaże i małe badania przed grantem albo obok niego. | Zwiększa zaufanie i zmniejsza pytania przed pierwszym kontaktem. |
| P1-06 | Dodać ścieżki dla czterech grup: naukowiec, recenzent, wspierający, instytucja. Każda grupa powinna mieć osobny CTA i opis korzyści. | Podnosi konwersję przez jasny wybór ścieżki. |
| P1-07 | Dodać przykład raportu końcowego i przykład rozliczenia budżetu, nawet na fikcyjnym projekcie demo. | Zwiększa zaufanie i zmniejsza pytania przed pierwszym kontaktem. |
| P1-08 | Dodać kontakt instytucjonalny i adres do partnerstw: uczelnie, fundacje, firmy, media. | Zwiększa zaufanie i zmniejsza pytania przed pierwszym kontaktem. |
| P1-09 | Dodać publiczny rejestr zmian platformy: co jest gotowe, co w budowie, co czeka na przegląd prawny. | Zwiększa zaufanie i zmniejsza pytania przed pierwszym kontaktem. |
| P1-10 | Dodać mały manifest jakości: mniej obietnic, więcej procedur, zero dark patterns, pełna jawność kosztów. | Zwiększa zaufanie i zmniejsza pytania przed pierwszym kontaktem. |

# 4. Sugerowane poprawki copy na stronie

Najważniejsze: copy ma być ambitne, ale mniej konfrontacyjne i bardziej audytowalne. W tej kategorii wiarygodność jest walutą.

| Miejsce | Obecny kierunek | Proponowana wersja |
| --- | --- | --- |
| Hero | Hipoteza to otwarta platforma finansowania społecznościowego projektów badawczych... | Hipoteza pomaga finansować małe, konkretne badania naukowe: pilotaże, replikacje i eksperymenty, które są zbyt szybkie, ryzykowne albo niszowe dla klasycznych grantów, ale zbyt ważne, żeby czekały w szufladzie. |
| Claim | Grantoza ma efekty uboczne | Nie wszystko, co wartościowe naukowo, mieści się w rytmie klasycznych grantów |
| Statystyka | 14 do 18 mies. / około 15% / 0 zł | Zastąpić aktualnymi, opisanymi źródłami albo sformułowaniem: "W wielu konkursach grantowych decyzja i finansowanie przychodzą po miesiącach, a wskaźniki sukcesu bywają kilkunastoprocentowe." |
| Zaufanie | U nas nie musi wiedzieć, bo od tego jest proces. | Wpłacający nie musi być ekspertem z danej dziedziny. Dlatego każdy projekt przechodzi jawny proces oceny merytorycznej, konfliktu interesów, budżetu i wykonalności. |
| Open source | Cały mechanizm... jest otwarty | Kod i reguły platformy publikujemy jako open source. Jeśli repo nie jest jeszcze publiczne: "Będą publikowane jako open source przed uruchomieniem płatności." |
| Finansowanie platformy | Dobrowolny napiwek... | Platforma nie pobiera prowizji od badaczy. Koszty operatorów płatności i utrzymania platformy będą pokazane osobno, bez domyślnie ukrytych opłat i bez manipulacyjnych interfejsów. |

# 5. Minimalny zakres public beta

Public beta powinna być wersją, która buduje zaufanie i zbiera prawdziwy pipeline projektów, ale nie udaje gotowej platformy płatniczej.

Landing publiczny z jasnym statusem: projekt w budowie, brak realnych zbiórek na tym etapie.

Formularz zapisu do bety z rolą użytkownika i logiem zgody RODO.

Formularz zgłoszenia projektu badawczego z wymaganymi polami merytorycznymi.

Formularz zgłoszenia recenzenta z dziedziną, afiliacją, ORCID, LinkedIn/Google Scholar i zgodą na konflikt interesów.

Podstrona "Zasady recenzji" i "Zasady jawności".

3 projekty demo oznaczone jednoznacznie jako makiety.

Lista kandydatów do pierwszego pilotażu: minimum jeden prawdziwy projekt z realnym zespołem, jeszcze bez płatności.

Widoczny adres kontaktowy, regulamin bety i polityka prywatności bez placeholderów.

# 6. Jeżeli beta ma przyjmować realne wpłaty

To jest osobna bramka. Nie rekomenduję uruchamiania płatności w pierwszej public beta. Jeśli jednak mają się pojawić, wymagane są dodatkowo:

Pełny regulamin zbiórek: kto jest beneficjentem, kto jest operatorem, kiedy dochodzi do zawarcia umowy, co jest darowizną, co jest usługą, a co płatnością zwrotną.

Regulamin zwrotów: wszystko albo nic, terminy zwrotu, koszty operatora, chargebacki, nieudane płatności.

Umowa z badaczem lub instytucją: wypłaty, kamienie milowe, obowiązki raportowe, własność danych, publikacja wyników, odpowiedzialność za badanie.

Polityka kosztów platformy: napiwek, prowizje operatora, koszty transakcyjne i patronat pokazane jako osobne, dobrowolne lub obowiązkowe pozycje.

Mechanizm escrow albo równoważna logika transz: kto trzyma środki i kto zatwierdza uwolnienie środków.

Ocena podatkowa i księgowa: PIT/CIT/VAT, darowizny, faktury, wpłaty zagraniczne, rozliczenia z uczelnią/fundacją.

Przegląd UX pod kątem dark patterns: brak presji emocjonalnej, brak ukrytych opłat, brak domyślnych napiwków bez jasnej zgody.

# 7. Techniczne minimum

| Obszar | Wymaganie | Test akceptacyjny |
| --- | --- | --- |
| Formularze | Backend/API albo narzędzie mailingowe; nie tylko localStorage. Double opt-in rekomendowany. | Test: zapis z nowego maila trafia do bazy, user dostaje potwierdzenie, można usunąć dane. |
| Bezpieczeństwo | HTTPS, CSP minimum, brak sekretów w froncie, rate limiting formularzy, walidacja e-maili. | Test: formularz odrzuca spam i nie zapisuje niepoprawnych danych. |
| Dostępność | Kontrast, focus states, labelki formularzy, komunikaty błędów, obsługa klawiaturą. | Test: formularz da się wysłać bez myszy, czytnik widzi etykiety. |
| SEO/OG | Title, description, OG image, canonical, robots, schema Organization/Website. | Test: link dobrze wygląda w Facebooku, LinkedIn i komunikatorach. |
| Analityka | Na etapie bety można bez analityki śledzącej, ale trzeba mierzyć podstawowe konwersje po stronie serwera. | Test: wiadomo, ile było zapisów, ról, projektów i recenzentów. |
| Repozytorium | Publiczny link albo ukrycie claimu open source do czasu publikacji. | Test: kliknięcie "open source" prowadzi do repo/licencji albo nie występuje jako gotowa funkcja. |

# 8. Minimalny proces recenzji projektu

Pre-screen formalny: Czy projekt ma autora, afiliację lub wiarygodną historię, ORCID, budżet, zakres i brak oczywistych naruszeń prawa/etyki.

Ocena merytoryczna: Minimum dwóch recenzentów z dziedziny lub jeden recenzent plus konsultant metodologiczny w małych projektach pilotażowych.

Ocena budżetu: Czy koszty są proporcjonalne, opisane i możliwe do rozliczenia publicznie.

Decyzja: Dopuszczony, dopuszczony warunkowo, odrzucony, wymaga komisji etycznej/bioetycznej.

Publikacja karty projektu: Hipoteza, metoda, budżet, kamienie milowe, ryzyka, zespół, recenzenci lub zakres recenzji, plan publikacji danych.

Raport końcowy: Opis wykonania, dane/wyniki, budżet wykonany, wnioski, co się udało i co się nie potwierdziło.

# 9. Checklista publikacji public beta

[ ] Regulamin i polityka prywatności mają właściwą domenę, pełne dane operatora i brak placeholderów.

[ ] Hero i CTA jasno mówią: public beta, brak realnych zbiórek na tym etapie.

[ ] Projekty demo są oznaczone jako symulacje, bez aktywnych płatności.

[ ] Formularz zapisu działa i zapisuje zgodę RODO.

[ ] Formularz zgłoszenia projektu działa i wysyła pełne dane do operatora.

[ ] Formularz zgłoszenia recenzenta działa i zbiera kompetencje/afiliację.

[ ] Opublikowane są zasady recenzji, konfliktu interesów i jawności budżetu.

[ ] Każda liczba/statystyka ma źródło albo została przeredagowana jako ogólna obserwacja.

[ ] Claim open source jest zgodny z faktycznym stanem repozytorium.

[ ] Strona ma OG image, opis, poprawny title i canonical.

[ ] Formularze mają walidację, komunikaty błędów i ochronę antyspamową.

[ ] Istnieje plan pierwszych 3 projektów pilotażowych lub naboru na nie.

# 10. Rekomendowany tryb startu

Etap A - public beta bez płatności: zbieranie naukowców, recenzentów, wspierających i instytucji. Cel: zbudować listę i zaufanie.

Etap B - program "3 hipotezy": wybrać trzy realne projekty pilotażowe, przeprowadzić recenzję, opublikować karty projektów i budżety, nadal bez płatności publicznych albo z finansowaniem patrona.

Etap C - pierwsza zbiórka kontrolowana: jedna mała zbiórka 15-40 tys. zł z pełnym regulaminem, transzami, jawnością, raportem końcowym i recenzją post factum.

# 11. Definition of Done dla public beta

Public beta jest gotowa, gdy: zewnętrzny użytkownik rozumie w 60 sekund: czym jest Hipoteza, że obecne projekty są demo, jak zgłosić projekt, jak zostać recenzentem, kto odpowiada za dane, dlaczego proces ma być wiarygodny i dlaczego na tym etapie nie przyjmujecie jeszcze płatności.

# 12. Źródła i kontekst

Strona główna Hipoteza: https://hipoteza.isy.sh/ - deklaruje finansowanie projektów badawczych, recenzję ekspercką, jawny budżet, zero prowizji dla badaczy, open source i status projektów demo.

Regulamin Hipotezy: https://hipoteza.isy.sh/regulamin.html - dokument opisuje etap zapisów na betę i brak aktualnych zbiórek, ale zawiera odniesienie do science.isy.sh.

Polityka prywatności Hipotezy: https://hipoteza.isy.sh/polityka-prywatnosci.html - opisuje zbieranie emaila, roli i zgody, ale zawiera placeholdery NIP/REGON/adres i odniesienie do science.isy.sh.

NCN, wyniki OPUS 30 i SONATA 21, 11 czerwca 2026: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2026-06-11-wyniki-opus30-sonata21 - wskaźniki sukcesu 13,34% dla OPUS i 18,02% dla SONATA.

UOKiK, praktyki serwisów crowdfundingowych, 4 listopada 2024: https://uokik.gov.pl/praktyki-serwisow-crowdfundingowych-pod-lupa-prezesa-uokik - wątpliwości dotyczą m.in. opłat, kosztów transakcji i zwodniczych interfejsów.

Experiment.com FAQ: https://experiment.com/faq - benchmark: 8% platform fee plus payment processing fees, free start for researchers.

Experiment.com Start: https://experiment.com/start - benchmark modelu all-or-nothing, brak kosztu jeśli projekt nie osiągnie celu.

# 13. Najkrótszy priorytet na dziś

Zamknąć P0-01 do P0-05 jeszcze przed publikacją linku szerzej. To są poprawki małe objętościowo, ale ogromne reputacyjnie. Potem dodać zasady recenzji i formularz zgłoszenia projektu. Bez tego Hipoteza wygląda jak ładna idea; z tym zaczyna wyglądać jak instytucja.